CHECKLIST: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

A prorrogação contratual consiste na alteração do prazo original de vigência, fixando-se um período de tempo mais longo para a execução das obrigações contempladas no contrato.

# Muito embora se reconheça de forma ampla a possibilidade de modificação do contrato administrativo, a alteração contratual não deve configurar a regra geral na praxe administrativa. A Administração, ao revés, deve planejar os seus contratos adequadamente, realizando estudos prévios consistentes, destacadamente no que se refere à elaboração de projetos básicos.

Além do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devem ser observados os Enunciados n.º 09, 29 e 32 da PGE. Os procedimentos de pesquisa de mercado fixados no Decreto estadual n.º 46.642/2019 (fase preparatória das contratações) também são aplicáveis a fase preparatória da prorrogação contratual (Parecer SES/SJ/AJ DT 18/2019). O Decreto estadual n.º 45.600/2016 (fiscalização de contratos) é aplicável no que for compatível com o novo Decreto estadual n.º 46.642/2019 (art. 42).

# Os procedimentos para prorrogação dos contratos por escopo se diferenciam em parte dos serviços contínuos na forma dos itens 11, 13 e 15.

Caso haja alteração contratual qualitativa ou quantitativa concomitante a prorrogação, recomenda-se a aplicação do checklist correspondente.

# A aplicação do checklist não dispensa a análise acurada de todos os documentos do processo.

Processo nº:

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS | SIM / NÃO / NÃO SE APLICA | Fls. do PA |
| --- | --- | --- |
| 1. A solicitação contém a assinatura e ID funcional do(s) servidor(es) responsável(is) pelo procedimento? (art. 19, §1º da Lei estadual nº 5.427/09) |  |  |
| 2. Consta nos autos do processo extrato da publicação na Imprensa oficial do contrato e de eventuais termos aditivos precedentes (art. 61, parágrafo único, Lei 8.666/93), demonstrando que o contrato está em vigor? (Enunciado n. 09 – PGE) |  |  |
| 3. Há previsão da prorrogação contratual no edital e no contrato? (Enunciado n. 09 – PGE) |  |  |
| 4. A solicitação de prorrogação foi enviada pelo gestor do contrato à autoridade competente dentro de prazo razoável? (art. 12, inciso XII e XV, do Decreto estadual n.º 45.600/2016) *Caso tenha sido enviada em prazo inferior a 60 dias do término do prazo do contrato, recomendar que para os futuros contratos seja observado o referido dispositivo legal. * É competência do gestor do contrato a instrução do processo com todos os documentos exigidos para a efetivação da prorrogação contratual (art. 12, inciso XII, do Decreto estadual n.º 45.600/2016) |  |  |
| 5. O processo está instruído com a certificação pelo fiscal do contrato ou da comissão de fiscalização de que a contratada vem executando o contrato satisfatoriamente? (Parecer e Parecer SES/SJ/AJ DT 15 e 18/2019) *A ausência de manifestação atestando a regularidade e satisfatoriedade da execução contratual vicia o processo da prorrogação e induz à responsabilidade por omissão. (Parecer SES/SJ/AJ DT 15 e 18/2019) |  |  |
| 6.A prorrogação do prazo contratual foi justificada por escrito, definindo as hipóteses legais autorizativas? (art. 57, §§ 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93) *No caso de dispensa de licitação em razão de emergência ou calamidade pública é vedada a prorrogação, nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e Enunciado nº 20 da PGE. |  |  |

| 7.Se for o caso de impedimento do cumprimento do prazo pela contratada, o gestor do contrato instruiu o processo com manifestação conclusiva e dados que comprovem tal impedimento? (art. 12, XV do Decreto estadual n.º 45.600/2016) *Caso a prorrogação decorra de fato imputável a contratada, o administrador deve avaliar a possibilidade de rescisão do contrato ou a manutenção do ajuste com a imposição de penalidades contratuais e legais. ( Promoção nº 04/2018-FMBM/PG-15 e Parecer Conjunto RAN/BBF n° 02/2015 -ASJUR/SEOBRAS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.Há autorização para a prorrogação pela autoridade competente, nos termos do art. 57, §2º da Lei nº 8.666/93? |  |  |
| 9.Existe cláusula expressa no contrato prevendo a possibilidade de prorrogação contratual? (Enunciado nº 9 da PGE) *não se aplica aos contratos por escopo **Em caso de suspensão de execução contratual observar a prorrogação automática (art. 79, § 5º da Lei nº 8.666/93) |  |  |
| 10. O processo foi instruído com a manifestação da contratada demonstrando interesse na prorrogação do prazo de vigência do contrato? (art. 12, inciso XII, alínea “b” e “c” do Decreto estadual n.º 45.600/2016) |  |  |
| 11. A manifestação do gestor ou da autoridade competente certifica a vantajosidade da prorrogação contratual de forma fundamentada e com base em prévia pesquisa de mercado? (art. 12, inciso XII, “d” do Decreto estadual n.º 45.600/2016 e Enunciado n. 09 - PGE). - A realização da pesquisa de mercado visa constatar se o preço e as demais condições contratuais ainda se mostram compatíveis com o mercado; - Se for o caso, deve ser apresentada justificativa robusta para a não realização de pesquisa de mercado, devendo a pesquisa ser realizada inclusive se houve contratação direta, nestes casos, deverá atentar para os requisitos de cada hipótese legal de dispensa. **A vantajosidade deve ser aferida também por meio de coleta de informações e dados que possam demonstrar que a prorrogação constitui alternativa melhor do que uma nova contratação. (Parecer SES/SJ/AJ DT 18/2019) *** Em caso de contrato por escopo, estando ele próximo a ser atingido e também perto do fim do prazo contratual, a realização da pesquisa de mercado será cabível quando houver indícios de ausência de vantajosidade ou economicidade no aditamento (vistos ao Parecer nº 33/2017 – RAT/PG-15) ****É dispensada a realização de pesquisa de mercado naqueles casos em que o fato gerador permissivo da concessão do reajuste tiver origem em ajustes conferidos por lei ou por acordo, convenção ou dissídio de trabalho, presumindo-se a vantajosidade econômica da prorrogação da contratação. (Parecer nº 100/2019-JCV/PG-2) |  |  |
| 12.A pesquisa de mercado observou o procedimento previsto nos arts. 20 e seguintes do Decreto estadual 46.642/2019? (Parecer SES/SJ/AJ DT 18/2019) * Aplicar o tópico “Pesquisa de Mercado” do Checklist de Fase Preparatória. |  |  |
| 13.No caso de prorrogação de contratos por escopo foram observados os requisitos do art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93? (Parecer nº 028/HGA/PG-15/2018) |  |  |
| 14.Caso tenha havido alteração do valor do contrato, houve suplementação da garantia? (art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93 e Parecer nº 020/HGA/PG-15/2018) * Em contratos por escopo, o valor da garantia prestada em razão da celebração de Termo Aditivo continuará a ser calculado com base no valor global do contrato, exceto quando, pela natureza do objeto, for possível aferir com exatidão o montante que ainda falta a executar. (Parecer nº 114/2019-JCV/PG-2) |  |  |
| 15. Caso a garantia tenha sido celebrada em instrumento apartado ao contrato, o respectivo prazo também foi alterado? (Parecer n.º 06/HGA/PG-02/2019) |  |  |
| 16. Consta novo cronograma de execução e o cronograma físico-financeiro? |  |  |
| 17. Há autorização de ordenador de despesa previsto no art. 82 da Lei n° 287/79, ou com delegação destes poderes? |  |  |
| 18. Se a despesa não se encerrar no próprio exercício financeiro, atestou-se a compatibilidade com o Plano Plurianual? |  |  |
| 19.Houve planejamento financeiro-orçamentário com efetivação da reserva orçamentária? |  |  |

| 20.A contratada foi consultada, caso antes não tenha se manifestado, a respeito da sua intenção em pleitear ou renunciar o reajuste expressamente? (Enunciado nº 9 PGE) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. Em sendo concedido o reajuste, foi acostada aos autos planilha atualizada dos custos unitários? *Não é suficiente o registro apenas do valor mensal atualizado. (: Promoção nº 02/2019- GAV/PG-15 inserta no Parecer nº 001/2019 – VMC/DIJUR/DETRAN-RJ) |  |  |
| 22.Caso a contratada não tenha renunciado expressamente ao reajuste, foi contemplado, no exame da vantajosidade, o cálculo do reajuste ou a projeção do seu impacto, caso o índice aplicável não tenha sido, ainda, divulgado? (Enunciado nº 9 PGE) |  |  |
| 23.Há comprovação de manutenção das condições de habilitação da contratação inicial (certidões atualizadas), nos termos do Enunciado nº 29 da PGE? *Dispensa da apresentação de certidões negativas pela contratada em processo de Recuperação Judicial.1 **Requisitos para prorrogação de contratos de empresas com processo de falência em curso.2 ***Recuperação judicial e verificação de penalidade de impedimento para contratar com a Administração Pública.3 ****É viável a prorrogação de contrato por escopo com empresa inidônea.4 |  |  |
| 24. O prazo foi fixado observando os limites fixados no respectivo inciso do art. 57 da Lei n. 8.666/93? |  |  |
| 25. Foi observada a exigência de que o prazo de prorrogação do contrato se dê por período igual ou inferior ao da contratação inicial? (Enunciado n. 09 da PGE e Parecer n° 07/05 – FAG) *A fixação do prazo da prorrogação deve ser atribuída pelo setor técnico, levando-se em conta o prazo para o cumprimento do objeto, bem como o tempo necessário para o recebimento provisório e definitivo e o pagamento da contratada. ( Parecer nº 43/DAMFA- PG-15/2017) |  |  |
| 26.Se for o caso, a prorrogação excepcional prevista no art. 57, §4º da Lei nº 8.666/93 observou o Enunciado nº 32 da PGE? *serviços contínuos *autorização pela maior autoridade do órgão *limite máximo de 12 meses *justificativa específica para a prorrogação excepcional *análise da adequação do preço, com aplicação analógica do inciso II, do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 **A excepcionalidade, que é uma exigência para esse tipo de prorrogação, é matéria de índole discricionária do administrador. (: Promoção nº 4/2014-APCBCA /PG-15) ***Dada a imprevisibilidade da situação que enseja a prorrogação do prazo nestas circunstâncias, não é indispensável que o edital e/ou o contrato tenham previsto tal hipótese. (: Promoção nº 4/2014-APCBCA /PG-15) |  |  |

1 No caso de a contratada se encontrar em processo de Recuperação Judicial, é dispensada a apresentação de certidões negativas de falência e recuperação judicial (Parecer Conjunto RAN/BBF nº 02/2015) e, no caso de decisão judicial em vigor isentando a exigência de certidões negativas, as demais certidões também não deverão ser exigidas. (Parecer nº 84/2019-JCV/PG-2/ Ver art. 52, II, da Lei n° 11.101/2005)

2 A anotação de distribuição de um requerimento de falência apenas figurará como óbice à prorrogação do contrato caso, comprovadamente, esta demanda revele capacidade para desequilibrar as finanças da Contratada a ponto de lhe inviabilizar a aptidão para responder pelos encargos financeiros e econômicos decorrentes do contrato. A celebração do termo aditivo deve ser precedida de avaliação pela origem quanto ao potencial impacto desta demanda sobre a vida financeira da empresa, estando consignada nos autos a avaliação sob os aspectos da economicidade e eficiência, a respeito da vantajosidade da decisão de se promover a prorrogação do prazo. (Parecer nº 05/2014-RCG/PG-15)

3 No caso de empresas em recuperação judicial recomenda-se seja realizada a prévia verificação se a empresa não possui penalidade de impedimento para contratar com a Administração Pública, de modo a impossibilitar a prorrogação pretendida. (Parecer nº 001/2019- VMC/DIJUR/DETRAN-RJ)

4 Nos contratos por escopo, a critério do gestor, é possível celebrar a prorrogação do certame com empresa declarada inidônea no curso do contrato, com a estrita finalidade de conclusão do objeto contratual, quando constatado que tal medida se mostre a mais razoável à luz dos princípios da eficiência, da economicidade e da moralidade. O mesmo entendimento não pode ser aplicado para contratos de serviços contínuos, em que a prorrogação do prazo acaba por renovar a própria obrigação contratual, assemelhando-se a uma nova contratação. (Parecer Conjunto RAN/BBF n° 02/2015 -ASJUR/SEOBRAS)

| 27. Foi acostado ao processo certificação pelo setor competente de que estão sendo mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93? |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.O termo aditivo atende à minuta-padrão da PGE de prorrogação, atentando-se para a versão com ou sem renúncia ao reajuste? (Pareceres n° 16/2017/APCBCA/PG-15 e 007/HGA/PG-15/2018) |  |  |
| 29. Há assinatura e ID funcional do servidor responsável pela elaboração da minuta, e do (s) servidor (es) responsáveis por todas as alterações efetuadas em relação à minuta-padrão, ainda que não substanciais? (art. 19, §1º da Lei estadual nº 5.427/09) |  |  |
| 30. Se o processo administrativo tiver chegado à Assessoria Jurídica com menos de 30 (trinta) dias de antecedência ao fim da vigência do respectivo contrato, recomenda-se que nos próximos contratos seja o gestor alertado quanto à necessidade do envio do processo obedecendo esse prazo mínimo para que proceda a uma análise jurídica profícua e adequada. (Parecer SES/SJ/AJ DT 15/2019) |  |  |

AGENTE RESPONSÁVEL

Data:

Assinatura:

Matrícula: