ANEXO 9 - PROJETO BÁSICO

# OBJETO

Contratação de empresa especializada de construção e reforma para execução de obra de nova sede da 2ª Procuradoria Regional – Duque de Caxias – Rio de Janeiro.

# JUSTIFICATIVA

Para ampliar o espaço de trabalho e otimizar o atendimento a região de Duque de Caxias, a Procuradoria Geral do Estado decidiu implantar uma nova sede da Regional na cidade.

# OBJETIVO e/ou FINALIDADE

Adaptar o espaço existente de acordo com as normas técnicas, possibilitando a prestação de serviços e o desempenho das atividades relacionadas à sua área de abrangência.

# LOCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO e/ou EXECUÇÃO

Os serviços serão executados onde será a 2ª Procuradoria Regional localizada à Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1939, 6º andar, salas 601 a 608, e 7º andar, salas 701 a 708, Duque de Caxias/RJ; e executados durante o horário noturno e aos fins de semana, respeitando os horários determinados pelo Condomínio.

# ESTIMATIVA DE CUSTOS

O Valor total estimado para a contratação é de R$ 666.106,33 (seiscentos e sessenta e seis mil, cento e seis reais e trinta e seis centavos) conforme orçamento anexo elaborado com base no Catálogo de preços da EMOP, mês de referência – Agosto/2016.

# PRAZOS

O prazo máximo para a execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados do recebimento do Memorando de Início dos Serviços.

# DOS ANEXOS

Em anexo, os seguintes documentos que fazem parte do projeto básico:

1. Plantas de arquitetura com a indicação dos serviços a serem executados;

2. Diretrizes para a execução das obras;

3. Planilha Orçamentária;

Original Assinado	Original Assinado

Patrícia Gullo Campos Frade                              Fernanda Espechit Coelho

Arquiteta – PGE                                            Engenheira Civil – PGE

Matrícula 944150-2                                           Matrícula 5016469-4

CAU A11496-0                                               CREA 99165/D-MG